## 2.3 Especificación de requisitos

Para lograr un entendimiento entre clientes y el equipo de proyecto a lo largo del proceso de desarrollo del sistema, se deben establecer los objetivos del producto a desarrollar. Con el fin de llegar a un consenso entre ambas partes, surge la especificación de requisitos (39)donde se analizan las necesidades exactas de los usuarios. Luego son traducidas a precisas funciones y acciones que serán usadas en el desarrollo del sistema. Una correcta identificación de requisitos permite posteriormente la construcción de un software de calidad. Estos pueden clasificar por categorías en: funcionales y no funcionales, además permiten comprender desde un inicio, la línea a seguir en el desarrollo y así garantizar la calidad del sistema.

## 2.3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales (RF) de un sistema, son aquellos que describen cualquier actividad que este deba realizar, en otras palabras, el comportamiento o función particular de un sistema cuando se cumplen ciertas condiciones (40). Para darle solución al problema planteado que da paso a la presente investigación, se identificaron 10 RF, en la Tabla 3 se muestra la especificación de estos requisitos:

| #RF | Requisito Funcional | Descripción del Requisito Funcional | Prioridad para el cliente | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF 1 | Verificar correo valido | El sistema solo debe permitir la autenticación de correos validados en la base de datos. | Alta | Media |
| RF 2 | Autenticación mediante JWT | El sistema debe permitir la autenticación mediante JWT. | Alta | Media |
| RF 3 | Controlar intentos fallidos | El sistema debe controlar los intentos fallidos de inicio de sección, limitando la cantidad de errores en el formulario. | Alta | Media |
| RF 4 | Expiración automática de la sección | El sistema debe tener expiración automática para evitar accesos no autorizados por parte de terceros, en dispositivos desatendidos. | Alta | Media |
| RF 5 | Eliminar usuarios | Dentro del sistema los usuarios con permiso de administrador tienen la opción de eliminar usuarios. | Alta | Media |
| RF 6 | Integrar el sistema | El sistema permite la integración con otros sistemas económicos existentes mediante formatos estándar. | Alta | Media |
| RF 7 | Importar hojas de cálculo | El sistema da la posibilidad importar hojas de cálculo desde fuentes externas. | Alta | Media |
| RF 8 | Estandarizar hojas de cálculo | El sistema debe estandarizar las hojas de cálculos que han sido importadas, para así poderlas migrar a la base de datos. | Alta | Alta |
| RF 9 | Migrar datos a la base de datos | El sistema debe poder construir la base de datos a través de toda la información procesada de las hojas de cálculo. | Alta | Media |
| RF 10 | Identificar variables de indicadores | El sistema debe identificar cuáles son las variables de los indicadores económicos para así tener un manejo limpio de los datos. | Alta | Media |
| RF 11 | Calcular acumulado | El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de los distintos acumulados. | Alta | Alta |
| RF 12 | Calcular correlación | El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de la correlación entre los indicadores productividad y salario medio. | Alta | Alta |
| RF 13 | Calcular estimado | El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de los estimados tanto por meses o cierre de año. | Alta | Alta |
| RF 14 | Relacionar indicadores con entidades | El sistema debe relacionar los indicadores manejados a sus respectivas entidades correspondientes. | Alta | Media |
| RF 15 | Exportar hojas de cálculo | El sistema debe poder elaborar hojas de cálculo en relación a toda la información procesada de forma automatizada. | Media | Media |
| RF 16 | Generar reportes | El sistema genera informes automáticos y personalizados sobre los indicadores económicos municipales. | Media | Alta |
| RF 17 | Mostrar estadísticas | El sistema muestra gráficos y análisis de tendencias que satisfagan una forma concreta de mostrar los datos. | Alta | Alta |
| RF 18 | Clasificar entidades | El sistema clasifica las entidades de acuerdo a ciertos indicadores teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes presupuestarios. | Media | Alta |

## 2.3.1 Requisitos no funcionales

Los Requisitos No Funcionales (RNF) son propiedades o cualidades que el producto debe tener. Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema, y generalmente se aplican al sistema en su totalidad. En muchos casos los requisitos no funcionales son fundamentales en el éxito del producto. Están vinculados a requisitos funcionales, es decir, una vez que se conozca lo que el sistema debe hacer se puede determinar cómo ha de comportarse, qué cualidades debe tener o cuán rápido debe ser (41). Los RNF tienen varias clasificaciones, la utilizada sigue lo que propone la plantilla de especificación de requisitos de la metodología AUP-UCI, en la Tabla 4 se muestra la especificación de estos requisitos:

| #RNF | Clasificación | Descripción del Requisito No Funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF 1 | Seguridad | Los tokens JWT deben estar firmados digitalmente y configurados con una expiración segura. |
| RNF 2 | Seguridad | El sistema debe prevenir ataques de fuerza bruta, bloqueando IPs tras múltiples intentos fallidos. |
| RNF 3 | Compatibilidad | El sistema debe ser funcional y estable en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) actualizados. |
| RNF 4 | Rendimiento | El sistema debe soportar el incremento de usuarios, entidades y volumen de información sin afectar su desempeño. |
| RNF 5 | Mantenibilidad | El sistema debe desarrollarse de forma modular para facilitar su mantenimiento y evolución. |
| RNF 6 | Mantenibilidad | Debe contar con documentación técnica y de usuario actualizada. |
| RNF 7 | Hardware | El sistema debe poder ejecutarse en una PC cliente de bajos recursos. |

Tabla 4 Listado de Requisitos No Funcionales del sistema.

## 2.4 Historias de usuario

Una historia de usuario es una explicación informal de una función de software, escrita desde la perspectiva del usuario final. Estas historias deben escribirse utilizando un lenguaje no técnico para brindar contexto al equipo de desarrollo (Asana, s. f.). Se definen las siguientes historias de usuario como las necesarias para la implementación de la propuesta de solución.

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-1 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Verificar correo valido. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 1 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 1 día |
| Descripción: El sistema debe permitir verificar si el usuario que intenta ingresar tiene un correo validado en la base de datos. |  |
| Observaciones: La base de datos tiene validados los correos de los trabajadores para así solo permitir el acceso al sistema al personal de la institución. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-2 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Autenticación mediante JWT. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 1 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe permitir la autenticación mediante JWT. |  |
| Observaciones: En el frontend se valida el JWT como Http Only Cookie para no tener acceso al token desde JavaScript. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-3 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Controlar intentos fallidos. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 1 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe controlar los intentos fallidos de inicio de sección, limitando la cantidad de errores en el formulario. |  |
| Observaciones: El sistema tiene un límite de intentos fallidos, una vez superado se debe esperar un tiempo para volver a iniciar sección. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-4 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Expiración automática de la sección. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 1 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe tener expiración automática para evitar accesos no autorizados por parte de terceros, en dispositivos desatendidos. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-5 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Eliminar usuarios. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 1 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: Dentro del sistema los usuarios con permiso de administrador tienen la opción de eliminar usuarios. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-6 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Integrar el sistema. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema permite la integración con otros sistemas económicos existentes mediante formatos estándar. |  |
| Observaciones: A la hora de manejar documentos desde la capa del cliente se mantiene el formato xlsx para evitar conflictos. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-7 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Importar hojas de cálculo. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema da la posibilidad importar hojas de cálculo desde fuentes externas. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-8 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Estandarizar hojas de cálculo. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 3 días |
| Descripción: El sistema debe estandarizar las hojas de cálculos que han sido importadas, para así poderlas migrar a la base de datos. |  |
| Observaciones: Antes de migrar la información a la base de datos la información debe ser preprocesada y validada por librerías como pandas. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-9 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Migrar datos a la base de datos. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe poder construir la base de datos a través de toda la información procesada de las hojas de cálculo. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-10 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Identificar variables de indicadores. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe identificar cuáles son las variables de los indicadores económicos para así tener un manejo limpio de los datos. |  |
| Observaciones: La base de datos esta seccionada en los diferentes indicadores comunes a manejar, como ingresos o gastos logrando así desglosar su manejo. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-11 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Calcular acumulado. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 4 días |
| Descripción: El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de los distintos acumulados. |  |
| Observaciones: El acumulado se calcula usando los planes de año, en caso de que algunas operaciones den resultados inesperados como la división por cero el sistema debe notificar al usuario. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-12 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Calcular correlación. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 4 días |
| Descripción: El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de la correlación. |  |
| Observaciones: La correlación se calcula usando el salario medio y la productividad, en caso de que algunas operaciones den resultados inesperados como la división por cero el sistema debe notificar al usuario. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-13 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Calcular estimado. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 4 días |
| Descripción: El sistema debe realizar las operaciones necesarias para así automatizar el cálculo de los estimados. |  |
| Observaciones: Los estimados se calculan usando el acumulado, en caso de que algunas operaciones den resultados inesperados como la división por cero el sistema debe notificar al usuario. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-14 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Relacionar indicadores con entidades. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe relacionar los indicadores manejados a sus respectivas entidades correspondientes. |  |
| Observaciones: En la base de datos existe una relación directa entre los indicadores manejados y las entidades a los que pertenecen. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-15 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Exportar hojas de cálculo. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 2 |
| Prioridad en Negocio: Media | Tiempo estimado: 2 días |
| Descripción: El sistema debe poder elaborar hojas de cálculo en relación a toda la información procesada de forma automatizada. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-16 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Generar reportes. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 3 |
| Prioridad en Negocio: Media | Tiempo estimado: 4 días |
| Descripción: El sistema genera informes automáticos y personalizados sobre los indicadores económicos municipales. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-17 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Mostrar estadísticas. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 3 |
| Prioridad en Negocio: Alta | Tiempo estimado: 5 días |
| Descripción: El sistema muestra gráficos y análisis de tendencias que satisfagan una forma concreta de mostrar los datos. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU-18 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia de Usuario: Clasificar entidades. |  |
| Programador: Arturo Montesino Alvarez | Iteración Asignada: 3 |
| Prioridad en Negocio: Media | Tiempo estimado: 4 días |
| Descripción: El sistema clasifica las entidades de acuerdo a ciertos indicadores teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes presupuestarios. |  |

## 2.5 Plan de iteraciones

| Iteración | Duración (Semanas) | Historias de Usuario |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1-5 |
| 2 | 5 | 6-15 |
| 3 | 3 | 16-18 |